Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Projekt rewitalizacji wschodniej części placu Jana Kilińskiego w Zgierzu

Pl. Jana Kilińskiego, 85-100 Zgierz

Inwestor:				Urząd Miasta Zgierza

pl. Jana Pawła II 16,

85-100 Zgierz

Projektant: 				dr inż. arch. Michał Domińczak

Upr.bud.nr 102/00/WŁ

# Zakres robót budowlanych

Obiekt objęty opracowaniem to przestrzeń placu (ruch pieszy) oraz parkingi i drogi dojazdowe. Zakres robót jest typowy dla tego rodzaju przedsięwzięć.

Z wyjątkiem konieczności prowadzenia prac przy wycince drzew oraz prac przy czynnych liniach komunikacyjnych nie zaistnieją szczególne zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi.

Roboty budowlane prowadzone będą w następującej kolejności:

- przygotowanie budowy (organizacja placu, i.t.p.)

- wycinka drzew

- niwelacja terenu

- przygotowanie nowych elementów

- wykonanie instalacji elektrycznej

- wykonanie posadzek

- nowe nasadzenia drzew i krzewów

- montaż opraw oświetleniowych

- prace wykończeniowe (m.in. impregnacja) i porządkowe

# Wykaz istniejących obiektów

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się cztery kioski handlowe oraz dwie wiaty przystankowe. Teren porośnięty jest drzewami liściastymi.

# Elementy zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi

Podczas realizacji przedsięwzięcia nie wystąpią elementy szczególnie zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.

# Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót

Podczas realizacji przedsięwzięcia wystąpią następujące zagrożenia:

- zagrożenie przy wycince drzew

- prace przy czynnych liniach komunikacyjnych

# Wnioski

Ponieważ zachodzą okoliczności z art. 20, ust.1, pkt. 1b, oraz art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 roku Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), oraz w związku z §6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2000 roku Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie” w formie przewidzianej we wspomnianym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.