Znak sprawy IR.271.4.2019

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI

nr ................................................

W dniu ................................... w Zgierzu pomiędzy:

Gminą Miasto Zgierz z siedzibą przy Placu Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

NIP 732-20-37-248, REGON 472057721

reprezentowaną przez:

Przemysława Staniszewskiego – Prezydenta Miasta Zgierza

przy kontrasygnacie

Grażyny Mela – Skarbnika Miasta Zgierza

zwaną dalej w tekście “Zamawiającym”

a

……………………………………………… z siedzibą przy ul. …………………………………., ……………………………….., NIP ………………, REGON ………………………..

zwanym dalej w tekście “Wykonawcą”,

w rezultacie przeprowadzenia przez Zamawiającego przetargu nieograniczonego, podlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych, znak sprawy: IR.271.4.2019, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn: „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji  zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z opisem przedmiotu i warunków wykonania zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zwaną w dalszej części przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zapewnia, iż przedmiot umowy realizowany będzie przez osoby posiadające stosowne i wymagane prawem kwalifikacje oraz uprawnienia, zgodnie z wymogami wskazanymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca jest w granicach przedmiotu niniejszej umowy przedstawicielem Zamawiającego w ramach umów zawieranych przez Zamawiającego z Wykonawcami robót, dotyczących realizacji projektu pn: „Szlakiem architektury włókienniczej – rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji  zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”, stanowiących przedmiot nadzoru inwestorskiego objęty niniejszą umową.

- Jeżeli w okresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych umowami zawartymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami robót, stanowiących przedmiot nadzoru objętego niniejszą umową, to Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich ewentualnego zlecenia Wykonawcom robót budowlano-montażowych.

- Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wydania Wykonawcom robót budowlano – montażowych polecenia wykonania robót dodatkowych.

§ 2.

WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI

- Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy wynosić będzie, zgodnie                          z ofertą, ……………………… zł brutto, słownie: …………………………………., przy obowiązującej stawce podatku VAT - 23% i ma formę wynagrodzenia ryczałtowego.

- W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1 zawarte są wszystkie koszty związane 
z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym koszty przejazdu, diet, noclegów i inne.

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 może podlegać zmianie wyłącznie w razie zmiany zakresu rzeczowego nadzorowanych robót, po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi po zaakceptowanym bez zastrzeżeń wykonaniu całości  lub części przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie za pełnienie czynności nadzoru będzie dokonywane na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przez Zamawiającego 
w terminie .............. dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktura VAT wystawiona będzie na:

Gmina Miasto Zgierz

pl. Jana Pawła II 16

95-100 Zgierz

NIP 732-20-37-248

§ 3.

TERMIN WYKONANIA

# Okres wykonania przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do 30 września 2020 roku.

§ 4.

JEDNOSTRONNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach.

## Zamawiający może również odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
w szczególności w przypadku jeżeli Wykonawca nie realizuje bądź nienależycie realizuje warunki niniejszej umowy, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego.

## W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, która została przyjęta bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

§ 5.

KARY  UMOWNE I ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

- Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

  - niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, określonego w §2 ust. 1;

  - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, określonego w §2 ust. 1;

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za:

  - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, za wyjątkiem przypadku określonego w §4, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §2 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 6.

ZMIANA UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                   w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, odpowiednio do treści art. 144 PZP.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie uznaje się za istotne na podstawie art. 144 ust.1e PZP, wg którego zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

- zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;

- nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu                        o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy                       w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający             z umowy,

- polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą,   w przypadkach innych, niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 PZP.

- Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust .1, będą możliwe wówczas, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach  zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c)  wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

- zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a)  konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć (np.: istotnej zmiany na rynku walutowym, istotnej zmiany na rynku ekonomicznym, istotnej zmiany prawa - zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, istotna, odbiegająca od normy, zmiana warunków atmosferycznych, itp.),

b)  wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej  pierwotnie w umowie;

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:

a)  na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych  zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

- zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e PZP;

- łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Dokonanie zmian będzie, w szczególności możliwe w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podanych powyżej warunków ich wprowadzenia:

- w zakresie zmiany czasu realizacji zamówienia oraz terminów wynikających                              z harmonogramu Zamawiający, dopuszcza zmianę:

- jeżeli uzasadniona będzie okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego, 
w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi,

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna Strona nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia;

- w zakresie zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

- zmianą obowiązującej stawki VAT (zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny,                         w części,  jakiej dotyczą te zmiany przepisów),

- zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847),

- zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,

- zmianą uzasadnioną okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego,

- zmianą w harmonogramie usługi,

- zmianą kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie,

- zmianą Podwykonawców,

- przyjęciem Podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia,

- zmianą danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, nr regon, osób kontaktowych, itp.,

- innymi okolicznościami prawnymi, ekonomicznymi lub technicznymi, skutkującymi niemożnością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, ale nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

§ 7.

SPORY

- Strony podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z umowy lub pozostających w bezpośrednim bądź pośrednim związku z umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

- Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji Strony nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 8.

ODESŁANIE

## W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 9.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

- Zamawiający jako Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał zawarte 
w umowie dane osobowe Wykonawcy w celu podpisania umowy przez okres jej obowiązywania oraz w celu zabezpieczenia własnych interesów w przypadku wystąpienia roszczeń w stosunku do Wykonawcy przez okres wynikający z dochodzenia swoich praw.

- Bliższe informacje związane z obowiązkami Administratora w zakresie ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego.

§ 10.

ZAŁĄCZNIKI

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

- Opis przedmiotu i warunków wykonania zamówienia 			– załącznik nr 1

- Oferta Wykonawcy								– załącznik nr 2

§ 11.

LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY

Umowę sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:								Wykonawca:

.......................................						......................................